○○○工程有限公司

承攬商範例

○○○○○○工程

工作安全分析記錄

公司及負責人印章

工程編號：

文件編號：

日    期：

限用廠區：

JSA文件經審查後可用雙面直式列印每面兩頁

文件請放置施工現場供施工人員便於查閱

目        錄

| 項次 | 分 析 項 目 | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 1.工程項目、聯絡窗口，共同協議組織廠商等。 | B-2 |
|  | 2.廠區平面配置圖、施工地點及集結地點。 | B-4 |
|  | 3.本案施工內容說明： | B-5 |
| 二 | 工作安全分析A：危害作業鑑別(危害物質、危害因子)。 | B-6 |
| 三 | 工作安全分析B：重大危害因子『速檢表』，施工步驟安全分析。(本工程) | B-7 |
| 四 | 工作安全分析C：緊急狀況應變處理。 | B-9 |
| 五 | 危害作業之防護措施教育訓練含上課地點照片及主管巡視訪查記錄。 | B-10 |

工作安全分析管理辦法                         B-2                  106年11月24日 第6次修訂

一、工程項目、聯絡窗口，共同協議組織廠商，緊急狀況疏散路線及集結地點等。

1.聯絡窗口：

| 工程編號 | 工程名稱 | 工程地點 | 工程期限起迄 |
| --- | --- | --- | --- |

| 委託單位 |  | 經辦人員 | ○○○ | (05)681-6500 | 主管 | ○○○ | (05)681-6502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程、保養單位 |  | 緊急廣播系統/其他緊急連絡方式 |  |  | 主管 |  |  |
| 承攬廠商 |  | 工地負責人 | ○○○ | 0920-123456 | 公司負責人 |  |  |
| 再承攬商 |  | 工地負責人 |  |  | 公司負責人 |  |  |
| 再承攬商 |  | 工地負責人 |  |  | 公司負責人 |  |  |

2.廠區平面配置圖：施工地點●、緊急狀況疏散路線→、集結地點★。

集結地點★

施工地點 ●

3.本案施工內容說明：

3.1 工程編號：

3.2 工程名稱：

3.3 施工廠區：

3.4 工　　期：自○○○年○○月○○日起至○○○年○○月○○日止，共○○○日曆天。

3.5 工程範圍：本案主要施工項目為○○○○○○○○○○。

工程含試壓(使用低壓空氣)及環境清理。

3.6 其他要求及圖面詳如工程承攬書。

二、工作安全分析A：危害作業鑑別(危害物質、危害因子)

| 經了解本工程 可能存在之危害物質及其特性 | ※.由業主/設備管理部門提供(施工環境/設備/管線內之物質)： 1.二氯乙烷(EDC)：無色易燃液體，吸入蒸氣可能導致噁心、嘔吐、頭痛、失去意識並刺激鼻及咽；易著火。 2.環氧氯丙烷(ECH)：無色易燃液體，有類似於大蒜的刺激性氣味，不溶於水，但可以與大部分極性有機溶劑混溶。 |
| --- | --- |
| 經了解本工程 可能發生之危害因子 | 1.化學洩漏。 2.火災。 3.爆炸 4.缺氧。 5.墜落。 6.崩塌。 7.感電。 |

三、工作安全分析B：

3.1本工程高危害作業項目、重大危害因子及必要的防護措施『速檢表』-

| 重大危害因子： 提示表 | 化學洩漏 | 火災 | 爆炸 | 墜落 | 崩塌 | 窒息 | 中毒 | 燙傷 | 凍傷 | 蝕傷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 觸電 | 輻射 | 高壓 | 撞擊 | 壓傷 | 切割 | 夾捲 |  |  |  |
| 必要的防護措施： | 隔離 | 排空 | 盲封 | 斷電 | VOC測量 | 生命警報 | 防護衣具 | 消防器材 | 安全母索 | 全程監督 |

| 危害防護 作業項目 |  |  | 本工程潛在的重大危害因子 |  |  |  |  |  |  | 必要的防護措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化學洩漏 | 火災 | 爆炸 | 墜落 | 崩塌 | 缺氧 | 感電 | 排空 | 盲封 | 全程 監督 | 消防 器材 | VOC 檢測 |
| 危 害作 業 項 目 | 1 | 明火作業 | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全帶 |  |  |  |  |
|  | 2 | 高架作業 |  |  |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排空 | 盲封 | 生命 警報 | 全程 監督 | VOC 檢測 |
|  | 3 | 局限作業 |  |  |  |  |  | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 絕緣 | 接地 |  |  |  |
|  | 4 | 用電作業 |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |

三、工作安全分析B：

3.2本工程施工步驟安全分析-

| 範例 承攬商危險作業前工作安全分析記錄表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作名稱：硫磺儲槽清槽作業 |  |  | 工程編號： |  | 分析時間： |  |
| 作業環境(地點)說明： |  |  |  |  |  |  |
| 分析人員： |  |  | 工程單位： |  | 委託單位： |  |
| 所需證照資格條件：【1】缺氧作業主管 【2】粉塵作業主管 【3】乙級安全衛生管理員 【4】堆高機操作人員 |  |  |  |  |  |  |
| 作業步驟 | 可能危害 | 危害原因 |  | 現有防護措施 |  | 備註說明 |
| 一、清槽前排空作業 | 1.燙傷 2.掉落 3.硫化氫中毒 | 1.防護器具不足。 2.加溫蒸汽管線洩漏。 3.進行出入料管線隔離盲封，液態硫磺噴出。 4.人員踩踏已腐蝕儲槽頂鋼板。 5.硫磺含有硫化氫氣體。 |  | 1.作業前檢查防護具適用性。 2.儲槽蒸汽加熱主管閥關閉上鎖，掛「檢修中禁止操作」警告標示牌。 3.確認MOV在關閉位置，MOV切入手動現場操作模式，遮斷 電源上鎖，掛「檢修中禁止操作」警告標示牌。 4.人員穿戴防燙手套、安全面盾。 5.儲槽頂周圍設有通道及欄杆。 6.儲槽內部含硫廢氣抽引至廢氣中和洗滌塔。 |  | 1.告知作業環境可能潛在危險因子。 2.人員穿著防燙傷工作圍裙。 3.備有安全帶供給高處作業人員使用。 4.備四用氣體偵測器檢測。 5.個人佩戴酸性氣體濾毒罐呼吸防護具。 |
| 二、設備運至作業現場 | 1.夾傷 2.撞擊 3.絆倒 | 1.堆高機操作人員未經訓練合格。 2.搬運超過堆高機最大荷重。 3.搬運器具未確實綑綁牢固於運送車輛。 4.器具放置雜亂。 |  | 1.堆高機操作人員需經訓練持有合格證照。 2.堆高機標示最大荷重及禁止搭載人員。 3.機具上車後，指派人員再次作 確認器具綑綁牢固於運送車輛。 |  | 1.工程委託前明列需備相關證照。 2.工程開工前協調會檢點提出證照。 |

四、工作安全分析C：緊急狀況應變處理

廠區內發生化學物質洩漏或火災、爆炸、污染災害、天然災害或廠區全黑等緊急事件。

1.本公司施工人員非經許可不得參與處理工作，需依照指示儘速疏散至安全位置。

1)本工程施工地點及緊急狀況疏散路線、及集結地點參考前頁平面配置圖。

2)本工程緊急狀況指揮人員指定：○○○，電話：○○○○-○○○○○○

2.本公司施工人員發生疾病、受傷等緊急狀況時。

1)本工程緊急狀況救護人員指定：丁博仁，電話：○○○○-○○○○○○

2)人員受傷時後送地方雲林長庚醫院，電話：05-6915151

3.緊急應變處理及○○方面聯絡人：

緊急狀況時所有人員往○○○休息室集合，由○○○清點人數，立即回報給安督或監工彙總呈

報。

1)安全督導員：（由製程人員指派）電話：(待指派)

2)監工：○○○                 電話：(05)681-6515

※.本工程施工期間必要之防護器具：防護面罩、護目鏡、手套、背負式雙掛鉤安全帶、防護衣(含緩衝包)等已備妥。

五、危害作業之防護措施教育訓練(含上課地點照片及訪查記錄)

| 工程名稱 |  |  |  |  | 工程編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 訓練日期 |  |  |  | 訓練時間 |  | 訓練地點 |  |  |
| 講解人員 |  |  |  | 工地負責人 |  | 工程監工 |  |  |
| 項次 | 受訓人員簽名 |  | 項次 | 受訓人員簽名 | 教育訓練實施照片 |  |  |  |
| 1. |  |  | 11. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 12. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 13. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 14. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 15. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 16. |  | 訪查本工程JSA訓練：(請用手寫) 主管於施工期間到現場巡查時，需訪談施工人員是否已接受本案JSA之教育訓練，並將訪談結果記錄於此欄。 |  |  |  |
| 7. |  |  | 17. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | 18. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | 19. |  |  |  |  |  |